# 「北杜市土砂の埋立て等の処理に関する指導要綱」

～　事前協議から事業完了までの流れ　～

提出書類に不備や欠落があった場合、追加や修正に不測の日数を要する場合がありますので、計画内容とそれに伴い必要とされる書類等について、可能な限り早い段階で、ご相談ください。

計画内容について指導を要するか？

計画施工について条件を付すか？

審査指導書交付（様式３号）

回答書提出（自由様式）

協定締結

事業変更協議書（様式５号）提出

①　準備段階

事前相談　（随時）

②　協議開始

事前協議書（様式１号）提出　※事業開始の３０日前迄

添付書類

（必須） 事業計画書（様式２号）、位置図（縮尺25,000分の1以上)、土地公図写(事業区域を含む土地及びその隣接地)、搬入経路図、事業区域の平面図、縦横断図、土量計算書、工程表、跡地利用計画平面図、構造図、事業区域を含む土地の全部事項証明書、隣接する土地の登記事項要約書

（場合に応じて必要） 事業主の承諾書、抵当権者の同意書、事業施行予定地に隣接する土地所有者の同意書、隣接地が事業施行予定地と同一の事業主又は事業施行者の所有する土地（賃借を含む。）である場合にあっては、その土地に隣接する土地所有者の同意書とする。

(５)　事業施行予定地に関係する地域（地区）の同意書

(６)　その他市長が必要と認める書類及び図面

③　審査

市役所の関係各課による書類審査

④　協議終了

事前協議済書（様式４号）交付

⑤　事業開始

事業開始届出書（様式６号）提出　※協議終了後すみやかに提出すること

→　施行区域の見やすい場所に事業表示板（様式７号）を掲出する。

⑥　事業終了

事業完了届出書（様式８号）提出　→　完了検査

事業内容に変更が生じたか？